Совет   депутатов

муниципального образования

«Кузёмкинское сельское поселение»

Кингисеппского муниципального района

Ленинградской области четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

25.10.2019г.   № 15

О реализации мероприятий в рамках

целевых программ в 2019 году

В соответствии с Федеральным Законом  № 131-ФЗ от 06.10.2006г. (с изменениями) «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, заслушав и обсудив информацию главы администрации Ю.А.Эсминовича «О реализации мероприятий в рамках целевых программ в 2019году», Совет депутатов МО «Кузёмкинское сельское поселение»

РЕШИЛ:

- Принять к сведению информацию о реализации мероприятий в рамках целевых программ в 2019 году согласно приложению.

- Рекомендовать главе администрации отменить нелегитимное Решение комиссии ГО и ЧС № 9 от 08.10.2019г. Инициировать проверку о фактах его издания. Рекомендовать отменить заключенный контракт от 23.10.2019г. № 1/10-19 с единственным от поставщиком на ремонт наружных тепловых сетей дер.Большое Кузёмкино. Осуществить данное мероприятие посредством проведения электронного аукциона в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-фз.

- Рекомендовать оплату мероприятий в рамках реализации областного закона № 3-оз от 15.01.2018г. провести после согласования комитета по МСУ Ленинградской области.

- Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте МО «Кузёмкинское сельское поселение».

- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам, экономике, инвестициям и муниципальной собственности.

Глава муниципального образования

«Кузёмкинское сельское поселение»                                           В.П.Кулагин

Приложение к Решению Совета депутатов

МО «Кузёмкинское сельское поселение»

от 25.10.2019г. № 15

|  |  | Реализация мероприятий в рамках целевых программ по состоянию на 01.10.2019г. |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Наименование мероприятия | План (руб.) | Факт (руб.) | Процент исполнения на 01.10.2019г. (%) | Причины неисполнения на 01.10.2019 г. |
| 1 | Подпрограмма"Создание условий для эффективного выполнения ОМСУ своих полномочий" госпрограмма "Устойчивое общественное развитие в ЛО" (реализация 3-оз от 15.01.2018г.) | Приобретение и установка новой спортивной площадки по адресу: дер. Большое Кузёмкино, мкр. Центральный, у дома № 17 | (обл) | 1028800,00 | 0,00 | 0 | Осуществляются работы по заключенному муниципальном контракту. Срок выполнения работ: 31.10.2019г. |
|  |  |  | (адм) | 56000,00 | 0,00 | 0 |  |
| 2 | Подпрограмма"Создание условий для эффективного выполнения ОМСУ своих полномочий" госпрограмма "Устойчивое общественное развитие в ЛО" (реализация 147-оз от 28.12.2018г.) | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Садовая от д.13 до д.7 ул.Речная дер.Ропша; Ремонт участка автомобильной дороги в дер.Волково: от земельного участка № 11 до контейнерной площадки; Обустройство трубоперехода в дер.Калливере; Приобретение и установка уличных указателей в деревнях Малое Кузёмкино, Федоровка, Ударник. | (обл) | 1301020,00 | 0,00 | 0 | В связи с тем, что ремонтируемый участок автомобильной дороги по ул.Садовая от д.13 до д.7 ул.Речная дер.Ропша возможно расположен в границах частной собственности, выполнение дорожных работ по общему заключенному муниципальному контракту не ведется. В настоящее время осуществляется проверка выявленного факта. Договор на приобретение и установку уличных указателей в деревнях Малое Кузёмкино, Федоровка, Ударник находится на стадии согласования цены. (поставщик определен). |
|  |  |  | (адм) | 68475,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3 | Муниципальная программа муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение» «Развитие автомобильных дорог в Кузёмкинском сельском поселении» на 2019-2021 годы» | Ремонт участка автодороги от региональной а/д "Лужицы - 1 Мая" до а/д "Подъезд к трассе МГ км 855,6" | (адм) средства компенсации от ПАО «ГАЗПРОМ» | 4878542,40 | 0,00 | 0 | Срок выполнения работ по заключенному муниципальному контракту: 10.12.2019г. |
| 4 | Подпрограмма «Энергетика Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Ленинградской области» | Ремонт наружных тепловых сетей дер.Большое Кузёмкино | (обл) | 15021000,00 | 0,00 | 0 | Распоряжение главы администрации от 15.10.2019г. № 30-р «Об отмене проведения электронного аукциона « Ремонт наружных тепловых сетей дер.Большое Кузёмкино» (недопущение развития чрезвычайной ситуации на тепломагистрали, значительные затраты времени на организацию и проведение закупки конкурентными процедурами). |
|  |  |  | (адм) | 1940000,00 | 0,00 | 0 |  |
| x | x | ИТОГО: | x | 24293837,40 | 0,0 | 0 | x |